|  | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO Gabinete da Presidência |
| --- | --- |

Oficio GP nº. 1164/2012

Salvador, 25 de julho de 2012

A Sua Excelência o Senhor

ANDRÉ LUIS DE CARVALHO

Ministro-Relator do Tribunal de Contas da União

Referência: Processo 012.040/2012-6 – Ofício 433/2012-TCU/SECOB1

Senhor Ministro,

Em atenção às solicitações constantes do ofício 433/2012-TCU-SECOB1, de 02/07/2012, com aposição de ciência em 11/07/2012, apresento as seguintes informações de acordo com os questionamentos “a”, “b”e “c” do referido expediente:

- Anexos documentos extraídos do processo 09.53.09.0064-35, que tratam da aprovação do projeto executivo elaborado pelo Instituto Habitat:

Doc. 01 - Fls. 1226/1228

Doc. 02 - Fls. 1288 				Doc. 09 – Fls. 1346

Doc. 03 – Fls. 1289 				Doc. 10 – Fls. 1347

Doc. 04 – Fls. 1290/1291 			Doc. 11 - Fls. 1357

Doc. 05 – Fls. 1292 				Doc. 12 – Fls. 1358

Doc. 06 – Fls. 1293 				Doc. 13 – Fls. 1359

Doc. 07 - Fls. 1340 				Doc. 14 - Fls. 1361

Doc. 08 - Fls. 1345				Doc. 15 – Fls. 1362

- Após identificação da necessidade da atualização/revisão dos projetos do restante do complexo, condição para elaboração do edital de licitação, e, uma vez provocada a Advocacia Geral da União sobre a notícia de fechamento do Instituto Habitat, este se manifestou e ratificou a sua responsabilidade por atualizar os projetos e itens que subsidiarão o instrumento editalício. Aguarda-se manifestação do Instituto Habitat quanto ao prazo para essa atualização. Em paralelo, foi determinado ao Departamento de Obras do TRT5 o levantamento das falhas e omissões constatadas durante a execução da obra do módulo IV, bem assim demonstrar os prejuízos advindos para a Administração. As falhas e omissões já foram levantadas, mas os supostos prejuízos ainda não. De relação à Fundação Escola Politécnica da Bahia, conquanto a Administração também tenha oficiado a Advocacia Geral da União, nesse sentido, ainda não houve retorno sobre o assunto.

Providências:

Doc. 16 – Ata de reunião n. 003/2012

Doc. 17 – Ofício GP 155/2012

Doc. 18 – Ofício DG 104/2012

Doc. 19 – Ofício GP 123/2012

Doc. 20 – Ofício DG 109/2012

Doc. 21 – Ofício GP 852/2012

Doc. 22 – Expediente 09.54.12.05327-35

Doc. 23 – Mandado de notificação – Interpelação 17003-74.2012.4.01.3300

Doc. 24 – Petição do Instituto Habitat

Doc. 25 – Matéria publicada no DJE de 21/06/2012

Doc. 26 – Ofício DG 134/2012

Doc. 27 – Matéria publicada no DJE de 11/07/2012

Doc. 28 – Prestação de contas sobre a obra aos Desembargadores do Tribunal Pleno e Órgão Especial.

Doc. 29 – Ofício DO 225/2012

Doc. 30 – Ofício DG 151/2012

- Formalizado o 10º Termo Aditivo que indica a data do término da obra em 31/12/12, além de supressões e acréscimos que se fizeram necessários. Com o êxito do teste de estanqueidade realizado no quarto protótipo das esquadrias completamente montadas, em 16/07/2012, a Cinzel autorizou a produção das esquadrias gerando a expectativa de execução total do módulo IV.

Providências:

Doc. 31 – Ata de reunião n. 004/2012

Doc. 32 - Relatório de estanqueidade em maio/2012

Doc. 33 – Relatório de estanqueidade em julho/2012

Doc. 34 – Relatório de estanqueidade em julho/2012

Doc. 35 – Relatório de estanqueidade em julho/2012

Doc. 36 – 10° Termo Aditivo

Doc. 37 – Diário de obra

Doc. 38 – Cronograma físico da obra com conclusão em 31/12/2012

Todos os documentos aqui relacionados encontram-se dispostos no site deste Tribunal no endereço: http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=novaSede, não obstante, nos colocamos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Vânia Jacira Tanajura Chaves

Desembargadora do Trabalho

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região